Распоряжение Администрации Томской области от 17.07.2024 N 527-ра (ред. от 22.07.2025) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области", "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела", "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 07.08.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2024 г. N 527-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ "СОДЕЙСТВИЕ

КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", "СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

И АРХИВНОГО ДЕЛА", "БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 02.08.2024 N 564-ра, от 12.02.2025 N 99-ра, от 17.03.2025 N 207-ра, от 22.07.2025 N 510-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить:

1) паспорт ведомственного проекта "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) паспорт ведомственного проекта "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) паспорт ведомственного проекта "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 17.07.2024 N 527-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 17.03.2025 N 207-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по культуре Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году | ГП, ВП | Департамент по культуре Томской области | Процент | 0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | возрастающий | нет | отсутствуют |
| 2. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | ГП, ВП | Департамент по культуре Томской области | Единица | 10229 | 2023 | 8090 | 8090 | 8090 | 8090 | - | возрастающий | нет | отсутствуют |
| 3. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ГП, ВП | Департамент по культуре Томской области | Единица | 70 | 2024 | - | 88 | 106 | 124 | - | возрастающий | нет | отсутствуют |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2025 финансовом году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица изменения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году | ГП, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | ГП, ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8090 |
| 3. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ГП, ВП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Количество учреждений культурно-досугового типа | Единица | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | - | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
| 2. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Количество театров | Единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и создание спектаклей в профессиональных муниципальных театрах Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
| 3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Количество детских и кукольных театров | Единица | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и создание спектаклей в профессиональных детских и кукольных театрах Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
| 4. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Пополнение книжного фонда областных и муниципальных библиотек Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек |
| 5. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Количество сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Томской области, получивших поддержку по результатам конкурсного отбора | Единица | - | - | 8 | 8 | 8 | - | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | Иная деятельность | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов |
| 6. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Количество работников сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Томской области, получивших поддержку по результатам конкурсного отбора | Человек | - | - | 10 | 10 | 10 | - | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | Выплаты физическим лицам | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 45847,8 | 40984,2 | 43730,5 | 42613,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 37588,8 | 35457,3 | 37731,3 | 36786,2 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 5616,7 | 4382,4 | 4663,4 | 4546,6 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 2642,3 | 1144,50 | 1335,7 | 1280,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 1 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (всего), в том числе: |  | 11156,7 | 11748,9 | 13400,8 | 12425,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 9221,0 | 9933,7 | 11330,4 | 10505,5 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1377,9 | 1227,8 | 1400,4 | 1298,4 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 557,8 | 587,4 | 670,0 | 621,3 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 2 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (всего), в том числе: |  | 13041,9 | 6802,8 | 10073,7 | 9865,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 10892,6 | 5812,3 | 8607,0 | 8428,8 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1627,6 | 718,4 | 1063,8 | 1041,8 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 521,7 | 272,1 | 402,9 | 394,6 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 3 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (всего), в том числе: |  | 16898,8 | 16352,2 | 13903,7 | 13897,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 13430,0 | 14387,0 | 12232,8 | 12226,9 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2006,8 | 1778,2 | 1511,9 | 1511,2 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 1462,0 | 187,0 | 159,0 | 159,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 4 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга (всего), в том числе: |  | 4750,5 | 4619,7 | 4891,6 | 4965,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 4045,2 | 4024,3 | 4261,1 | 4325,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 604,4 | 497,4 | 526,6 | 534,5 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 100,8 | 98,0 | 103,8 | 105,4 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 5 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | 0,0 | 898,9 | 898,9 | 898,9 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 6 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |  | 0,0 | 561,8 | 561,8 | 561,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 11161,5 |
| 2. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000, | 6000,0 | 6530,7 |
| 3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 6000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 14000,0 | 16000,0 | 16165,2 |
| 4. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4521,8 |
| 5. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,9 | 898,9 | 898,9 |
| 6. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,8 | 561,8 | 561,8 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 51 | 48731,6 | 40990,6 |  | да |  |
| 1.1.К.1 | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |  | 29.03.2024, 31.03.2025, 30.03.2026, 31.03.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Соглашение | да | ГИИС-Электронный бюджет |
| 1.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 31.05.2024, 30.05.2025, 29.05.2026, 31.05.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | да | Отсутствует |
| 1.1.К.3 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 28.06.2024, 30.06.2025, 30.06.2026, 30.06.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | да | Отсутствует |
| 1.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024, 30.09.2025, 30.09.2026, 30.09.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | да | Отсутствует |
| 1.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 25.11.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | да | Отсутствует |
| 1.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 25.12.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | Отсутствует |
| 2. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 4 | 39783,6 | 33740,7 |  | да |  |
| 2.1.К.1 | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |  | 29.03.2024, 31.03.2025, 30.03.2026, 31.03.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Соглашение | да | ГИИС-Электронный бюджет |
| 2.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 31.05.2024, 30.05.2025, 29.05.2026, 31.05.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | да | Отсутствует |
| 2.1.К.3 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 28.06.2024, 30.06.2025, 30.06.2026, 30.06.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | да | Отсутствует |
| 2.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024, 30.09.2025, 30.09.2026, 30.09.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | да | Отсутствует |
| 2.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 25.11.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | да | Отсутствует |
| 2.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 25.12.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | Отсутствует |
| 3. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 16 | 61051,8 | 52276,7 |  | да |  |
| 3.1.К.1 | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |  | 29.03.2024, 31.03.2025, 30.03.2026, 31.03.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Соглашение | да | ГИИС-Электронный бюджет |
| 3.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 31.05.2024, 30.05.2025, 29.05.2026, 31.05.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | да | Отсутствует |
| 3.1.К.3 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 28.06.2024, 30.06.2025, 30.06.2026, 30.06.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | да | Отсутствует |
| 3.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024, 30.09.2025, 30.09.2026, 30.09.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | да | Отсутствует |
| 3.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 25.11.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | да | Отсутствует |
| 3.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 25.12.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | Отсутствует |
| 4. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 4 | 19226,8 | 16655,6 |  | да | Отсутствует |
| 4.1.К.1 | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |  | 29.03.2024, 31.03.2025, 30.03.2026, 31.03.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Соглашение | да | ГИИС-Электронный бюджет |
| 4.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 31.05.2024, 30.05.2025, 29.05.2026, 31.05.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | да | Отсутствует |
| 4.1.К.3 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 28.06.2024, 30.06.2025, 30.06.2026, 30.06.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | да | Отсутствует |
| 4.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024, 30.09.2025, 30.09.2026, 30.09.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | да | Отсутствует |
| 4.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 25.11.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | да | Отсутствует |
| 4.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 25.12.2024, 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | Отсутствует |
| 5. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 8 | 2696,7 | 2400,0 |  | да | Отсутствует |
| 5.1.К.1 | Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 28.03.2025 27.03.2026 30.03.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Распоряжение |  | Отсутствует |
| 5.1.К.2 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят |  | 25.04.2025 30.04.2026 30.04.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Соглашение |  | Отсутствует |
| 5.1.К.3 | Утверждены правовые акты о принятии расходных обязательств |  | 25.04.2025 30.04.2026 30.04.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Постановление |  | Отсутствует |
| 5.1.К.4 | Предоставлена информация о текущем состоянии по оказанию поддержки лучшим сельским учреждениям культуры |  | 27.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Входящее письмо |  | Отсутствует |
| 5.1.К.5 | Получены заявки от муниципальных образований на предоставление субсидии |  | 29.08.2025 31.08.2026 30.08.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Заявка |  | Отсутствует |
| 5.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 31.10.2025 30.10.2026 29.10.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | Отсутствует |
| 6. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 10 | 1685,4 | 1500,0 |  | да | Отсутствует |
| 6.1.К.1 | Распоряжение о проведении конкурсного отбора |  | 28.03.2025 27.03.2026 30.03.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Распоряжение |  | Отсутствует |
| 6.1.К.2 | Протокол об итогах конкурсного отбора |  | 25.04.2025 30.04.2026 30.04.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Протокол |  | Отсутствует |
| 6.1.К.3 | Размещение протокола об итогах конкурсного отбора на сайте Департамента по культуре Томской области |  | 25.04.2025 30.04.2026 30.04.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ |  | https://depkult.tomsk.gov.ru/ |
| 6.1.К.4 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят |  | 27.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Распоряжение |  | Отсутствует |
| 6.1.К.5 | Выплаты осуществлены |  | 29.08.2025 31.08.2026 30.08.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | Отсутствует |
| 6.1.К.6 | Отчет о реализации мероприятия |  | 31.10.2025 30.10.2026 29.10.2027 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Отчет |  | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 17.07.2024 N 527-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОХРАНЕНИЕ

ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 22.07.2025 N 510-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по культуре Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП, ВП | Департамент по культуре Томской области | Процент | 86,1 | 2023 | 84,8 | 84,9 | 85,0 | 85,3 | - | Возрастающий | нет | Отсутствует |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по ремонту объектов и благоустройству их территорий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | ГП, ВП | Департамент по культуре Томской области | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Возрастающий | нет | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2025 финансовом году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица изменения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту учреждений культуры Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП, ВП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,9 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт систем пожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области | Количество объектов областной формы собственности, в которых произведен капитальный ремонт систем пожарной безопасности | Единица | 3 | 1 | - | - | - | - | Обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт после пожара объекта культурного наследия регионального значения: "Административное здание", расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107 | Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектной документации на объекты культуры | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 3. | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4 (ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19) | Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Разработка проектной документации на объекты культуры | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 4. | Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий ОГАОУДО "ДШИ Мельниково" | Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация | Единица | - | - | - | - | - | - | Разработка проектной документации на объекты культуры | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 5. | Проведение мероприятий в Смоленской области, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации) | Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по ремонту и благоустройству | Единица | - | 2 | - | - | - | - | Проведение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество проведенных мероприятий по ремонту объектов и благоустройству их территорий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
| 6. | Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78 | Количество объектов областной формы собственности, в которых произведен капитальный ремонт | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 7. | Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши) | Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации на объекты культуры | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 8. | Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения" | Количество объектов областной формы собственности, в которых разработана проектно-сметная документация | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации на объекты культуры | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 9. | Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1 | Количество объектов областной формы собственности, по которым осуществлен авторский надзор | Единица | - | - | 1 | - | - | - | Осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

|  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" (всего), в том числе: |  | 22876,5 | 44354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 22876,5 | 44354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 1 Капитальный ремонт систем пожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 2 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт после пожара объекта культурного наследия регионального значения: "Административное здание", расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107 (всего), в том числе: |  | 1431,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1431,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 3 Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4 (ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19) (всего), в том числе: |  | 1052,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1052,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий ОГАОУДО "ДШИ Мельниково" (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 5 Проведение мероприятий в Смоленской области, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации) (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 6 Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78 (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 43110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 43110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 7 Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши) (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 905,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 8 Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 0,0 | 254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 9 Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1 (всего), в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43110,2 |
| 2. | Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,5 |
| 3. | Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,3 |
| 4. | Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Обеспечение населения Томской области учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт систем пожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области | единиц | 1 | 392,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 29.03.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 1.1.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 15.05.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Отсутствует |
| 1.1.К.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 20.05.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Сведения о государственном контракте | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 1.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | нет | Отсутствует |
| 1.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 15.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 1.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 26.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт после пожара объекта культурного наследия регионального значения: "Административное здание", расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107, в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области | единиц | 1 | 1431,2 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 29.03.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru/) |
| 2.1.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 01.04.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Отсутствует |
| 2.1.К.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 15.04.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Сведения о государственном контракте | нет | Официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru/) |
| 2.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | нет | Отсутствует |
| 2.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 15.10.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 2.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 26.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 3. | Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 4, (ремонт трансформаторной подстанции ТП610-19) в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области | единиц | 1 | 1052,7 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 29.03.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 3.1.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 31.05.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 05.06.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Сведения о государственном контракте | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 3.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | нет | Отсутствует |
| 3.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 27.11.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 3.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 26.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 4. | Разработка ПСД на капитальный ремонт зданий ОГАОУДО "ДШИ Мельниково" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 29.03.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 4.1.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 15.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Отсутствует |
| 4.1.К.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 20.05.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Сведения о государственном контракте | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 4.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 13.09.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | нет | Отсутствует |
| 4.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 15.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 4.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 26.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | Нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 5. | Проведение мероприятий в Смоленской области, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе разработка сметной документации) в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | единиц | 1 | 20000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1.К.1 | Размещено извещение об осуществлении закупки |  | 30.04.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Извещение | Нет | Официальный сайт ЕИС |
| 5.1.К.2 | Заключен контракт (договор) |  | 15.06.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | Нет | Официальный сайт ЕИС |
| 5.1.К.3 | Информация о реализации мероприятия |  | 01.08.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Иной документ (Фотоматериалы) | нет | Отсутствует |
| 5.1.К.4 | Подписан акт приемки выполненных работ |  | 01.12.2024 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | Отсутствует |
| 6. | Проведен капитальный ремонт кровли здания, обустройство туалетной комнаты для инвалидов-колясочников ОГКУ "Государственный архив Томской области" по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 78 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | единиц | 1 | 43110,2 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1.К.1 | Проведен предварительный мониторинг реализации мероприятий |  | 30.03.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | нет | Отсутствует |
| 6.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 30.05.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru/) |
| 6.1.К.3 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | Нет | Отсутствует |
| 6.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 30.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | Нет | Отсутствует |
| 6.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | Нет | Отсутствует |
| 6.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 30.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | Нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 7. | Разработана проектно-сметная документация по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Дом народного творчества "Авангард" по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 20 (ремонт крыши) | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | единиц | 1 | 905,5 | 0,0 |  |  |  |
| 7.1.К.1 | Проведен предварительный мониторинг реализации мероприятий |  | 30.03.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | нет | Отсутствует |
| 7.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 30.05.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru/) |
| 7.1.К.3 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 30.06.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Отсутствует |
| 7.1.К.4 | Проведен мониторинг реализации мероприятий |  | 30.09.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | нет | Отсутствует |
| 7.1.К.5 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 30.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Положительное заключение на ПСД | нет | Отсутствует |
| 7.1.К.6 | Выплаты осуществлены |  | 30.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 8. | Выполнены работы по корректировке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1" в части раздела 5 подраздела 1 "Система электроснабжения" | 30.07.2025 | 31.12.2025 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области | единиц | 1 | 254,3 | 0,0 |  |  |  |
| 8.1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 15.08.2025 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru/) |
| 8.1.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 30.08.2025 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Отсутствует |
| 8.1.К.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 26.12.2025 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Положительное заключение на ПСД | нет | Отсутствует |
| 8.1.К.4 | Выплаты осуществлены |  | 26.12.2025 | Важова Лариса Валерьевна, начальник Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 9. | Капитальный ремонт нежилого здания ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Крупской, 1 | 30.07.2025 | 31.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области | единиц | 1 | 84,8 | 0,0 |  |  |  |
| 9.1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 01.08.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС (http://zakupki.gov.ru/) |
| 9.1.К.2 | Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг |  | 15.08.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Отсутствует |
| 9.1.К.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 26.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Отчет (справка) | нет | Отсутствует |
| 9.1.К.4 | Выплаты осуществлены |  | 26.12.2025 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента строительства Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 17.07.2024 N 527-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ

КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.02.2025 N 99-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по культуре Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в сфере культуры | ГП, ВП | Департамент по культуре Томской области | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | Возрастающий | нет | отсутствует |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Приобретение нежилых помещений для ОГАПОУ "Томский Губернаторский колледж культуры и искусства" по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, пом. ц002, ц004 - ц005, ц008 - ц011, ц013 - ц027, 1005 - 1011, 1014 - 1016, 1018 - 1029, 2007 - 2012, 2015 - 2017, 2019 - 2032, 3009, 3012 - 3014, 3016 - 3032 | Количество приобретенных учреждений | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Увеличение областных учреждений в сфере культуры | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
| 2. | Приобретение объекта "Культурно-досуговый центр деревни Кандинка" | Количество приобретенных учреждений культурно-досугового типа | Единица | - | - | - | - | - | - | Увеличение муниципальных учреждений в сфере культуры | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в сфере культуры |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

|  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 80671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 80671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 1 Приобретение нежилых помещений для ОГАПОУ "Томский Губернаторский колледж культуры и искусства" по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, пом. ц002, ц004 - ц005, ц008 - ц011, ц013 - ц027, 1005 - 1011, 1014 - 1016, 1018 - 1029, 2007 - 2012, 2015 - 2017, 2019 - 2032, 3009, 3012 - 3014, 3016 - 3032 (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 80671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 80671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие N 2 Приобретение объекта "Культурно-досуговый центр деревни Кандинка" (всего), в том числе: | Департамент по культуре Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Обеспечение населения Томской области учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение нежилых помещений для ОГАПОУ "Томский Губернаторский колледж культуры и искусства" по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, пом. ц002, ц004 - ц005, ц008 - ц011, ц013 - ц027, 1005 - 1011, 1014 - 1016, 1018 - 1029, 2007 - 2012, 2015 - 2017, 2019 - 2032, 3009, 3012 - 3014, 3016 - 3032 в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 1 | 80671,9 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.К.1 | Закупка включена в план закупок |  | 30.09.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 1.1.К.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 30.10.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | нет | Официальный сайт ЕИС |
| 1.1.К.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 29.11.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 1.1.К.4 | Выплаты осуществлены |  | 29.11.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | Автоматизированная Система Управления Бюджетным процессом "АЦК-Финансы" |
| 2. | "Приобретение объекта "Культурно-досуговый центр деревни Кандинка" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области | единиц | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.К.1 | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |  | 29.09.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Соглашение | да | - |
| 2.1.К.2 | Закупка включена в план закупок |  | 30.09.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | План-график закупок | да | Официальный сайт ЕИС |
| 2.1.К.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 30.10.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Договор (Контракт) | да | Официальный сайт ЕИС |
| 2.1.К.4 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 29.11.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Акт приема-передачи | да | Отсутствует |
| 2.1.К.5 | Выплаты осуществлены |  | 25.12.2024 | Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | да | Отсутствует |